프로젝트 기획서

| 팀명 | Homefit |
| --- | --- |
| 팀원 및 역할 | - 팀장 : 문성윤 PM, 모델생성, Fast Api 구축, Frontend & Backend 코딩 - 팀원 : 문정인 PPT 발표, Frontend & Backend 코딩 - 팀원 : 김동건 테스터, Frontend & Backend 코딩 - 팀원 : 백병구 DB설계, Frontend & Backend 코딩 |
| 아이디어 주제 | AI기반 운동 자세 인식 및 개인 맞춤형 홈트레이닝 코칭 서비스 |
| 리버스 엔지니어링 | 체형/자세 분석 |
| 챌린지포인트 | 자세/행동 인식 |
|  | - 시장현황 및 필요성 |
|  | 최근 전 세계적으로 디지털 헬스·피트니스 서비스 시장은 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 피트니스 앱 시장은 2026년 약 124억 달 러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 디지털 피트니스 시장 역시 2026년 약 189억 달러 규모까지 확대될 것으로 예상된다. 이는 모바일 기반 건강 관리 수요 증가, 웨어러블 디바이스 보급 확 대, 인공지능 기술이 결합된 서비스 확산 등의 영향에 따른 결과 이다. (출처: Business Research Insights, 2026)1) |
| 제안 배경 | 국내에서도 홈트레이닝 및 모바일 헬스케어 서비스 이용률이 지 속적으로 증가하고 있으며, 특히 2030 세대를 중심으로 AI 기반 운동 코칭 서비스에 대한 관심이 확대되고 있다. (출처: ZIPDO, 2025)2) |
| 및 필요성 |  |
|  | 그러나 현재 대부분의 홈트레이닝 애플리케이션은 운동 영상 제 공 및 단순 기록 관리 기능에 집중되어 있어, 사용자의 실제 운 동 자세를 정확하게 분석하거나 실시간으로 교정해주는 기능이 부족한 실정이다. 이로 인해 잘못된 자세로 운동을 지속할 경우 근골격계 부상 위험이 증가하는 문제가 발생하고 있다. (출처: Journal of Sports Medicine, 2023)3) |
|  | 오프라인 퍼스널 트레이닝은 전문적인 자세 교정이 가능하다는 장점이 있으나, 비용 부담과 접근성의 한계로 인해 지속적인 이 용이 어렵다는 문제가 있다. 또한 기존 온라인 홈트레이닝 서비 스는 개인 맞춤형 피드백 제공에 한계가 있어 운동 효과 저하로 이어지고 있다. |

| 구분 | Nike Training Club | Freeletics | 우리의 서비스 (HomeFit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 서비스 | - 운동 영상 제공 - 루틴 추천 - 기록 관리 | - AI 운동 플랜 - 맞춤 코칭 - 목표 관리 | - 실시간 자세 분석 - 교정 피드백 - 리워드 시스템 - 자동 콘텐츠 생성 |
| 장점 | - 높은 브랜드 신뢰도 - 다양한 운동 콘텐츠 제공 | - 개인 맞춤 훈련 제공 - 체계적인 운동 관리 | - 실시간 자세 교정 제공 - 동기부여 강화 - 맞춤형 피드백 제공 |
| 단점 | - 자세 교정 기능 부족 - 개인화 한계 | - 유료 기능 비중 높음 - 초보자 접근 어려움 | - 초기 데이터 구축 필요 - 기술 안정화 필요 |

|  | 이에 따라 인공지능 기반 자세 분석 및 실시간 피드백 기술을 활용한 개인 맞춤형 홈트레이닝 코칭 서비스의 필요성이 증가하 고 있다. 본 프로젝트는 AI를 활용한 실시간 자세 교정, 자동 콘 텐츠 생성, 리워드 시스템을 통해 사용자의 운동 효율성과 지속 성을 향상시키고, 안전한 운동 환경을 제공하고자 한다. |
| --- | --- |
| 유사 제품 현황 및 비교 | - 기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교 ▶ 비교 분석 결과 기존 홈트레이닝 서비스들은 주로 운동 영상 제공과 루틴 추천 기능에 집중되어 있으며, 사용자의 실제 자세를 실시간으로 분석 하고 교정하는 기능은 제한적인 수준에 머물러 있다. 특히 초보 자나 개인 운동 사용자의 경우, 정확한 피드백을 받기 어려워 운 동 효과 저하 및 부상 위험이 존재한다. 이에 따라 기존 서비스들은 기본적인 운동 가이드 제공에는 효 과적이나, 전문적인 자세 교정 및 실시간 맞춤 피드백 측면에서 는 한계를 보이고 있다. - 차별성 (1) 실시간 자세 분석 기반 차별화 서비스 제공 본 서비스는 AI 기반 자세 인식 기술을 활용하여 사용자의 운동 동작을 실시간으로 분석하고, 관절 각도 및 움직임 패턴을 기준 으로 정확한 피드백을 제공한다. 기존 영상 중심 홈트레이닝 서 |

|  | 비스와 달리, 잘못된 자세를 즉시 교정할 수 있어 운동 효과 향 상 및 부상 예방 측면에서 차별성을 확보한다. - 사용자 참여 중심 설계 및 동기부여 시스템 구축 운동 목표 달성 시 포인트 지급, Best Fit 자동 촬영 기능 등 보 상 요소를 적용하여 사용자의 지속적인 참여를 유도한다. 또한 운동 결과를 콘텐츠 형태로 저장·공유할 수 있도록 설계하여 사 용자의 만족도와 몰입도를 향상시킨다. - 개인 맞춤형 통합 운동 관리 서비스 제공 사용자의 운동 기록, 자세 정확도, 운동 빈도 데이터를 종합적으 로 분석하여 개인별 맞춤 운동 가이드를 제공한다. 이를 통해 초 보자부터 숙련자까지 각 사용자 수준에 맞는 맞춤형 운동 환경 을 제공하고, 높은 서비스 활용도를 확보한다. |
| --- | --- |
| 제안 내용 | - 개발 목표 AI 기반 실시간 자세 분석 및 교정 기술과 사용자 맞춤형 보상 시스템을 활용한 홈트레이닝 코칭 서비스를 구축하여, 개인 운동 사용자의 운동 효율성과 안전성을 향상시키고 지속적인 운동 습 관 형성을 지원한다. - 개발 내용 - AI 기반 영상 분석을 통한 운동 자세 인식 모듈 개발 - 웹캠 영상 입력 및 관절 좌표 추출 시스템 구축 - 실시간 자세 교정 및 피드백 제공 서비스 개발 - 운동 기록 및 성과 분석 시스템 구축 - Best Fit 자동 촬영 및 숏폼 콘텐츠 생성 기능 개발 - 리워드 기반 사용자 참여 유도 시스템 개발 - 사용자 편의성을 고려한 Web 기반 사용자 인터페이스(UI) 개발 |
| 수행 방법 | - 데이터 확보방안 - 수집 데이터 - 데이터 종류: 운동 자세 영상, 관절 좌표 데이터, 사용자 운동 기록 데이터 - 데이터 유형: 이미지, 영상, 텍스트 - 데이터 형식: JPG, MP4, JSON, CSV - 데이터 개수: 약 5,000건 이상 |

(2)

-

-

-

수집 방법

공공 데이터 플랫폼 및 공개 데이터셋 활용 웹 크롤링 및 영상 다운로드

자체 촬영을 통한 데이터 구축

- OpenPose 기반 자동 라벨링 수행

- 데이터 출처

  - AI Hub

  - Kaggle

  - YouTube

공개 채널

  - 자체 제작 데이터

- 추진 전략

- 일정 계획

| 추진 내용 | 추진 일정 | 상세 추진 내용 |
| --- | --- | --- |
| 계획 수립 | 02/23 ~ 02/27 | 브레인스토밍 및 주제 선정, 역할 분담 |
| 요구 분석 | 02/27 ~ 03/03 | 프로젝트 기획서 및 요구사항 정의서 작성 |
| 설계 | 03/04 ~ 03/09 | 시스템 구조 ,화면, 데이터 구조 설계 |
| 구현 | 03/10 ~ 03/31 | AI 모델 개발, 웹 서비스 구현, 단위 테스트 |
| 테스트 | 04/01 ~ 04/05 | 통합 테스트 및 오류 수정 |
| 통합 | 04/06 ~ 04/09 | 시연 준비 및 최종 발표 |

- 수행 방법

  - 자세 인식 기능 → OpenPose 기반 관절 좌표 추출 기술 활용

  - 영상 처리 기능 → OpenCV 라이브러리 활용

  - AI 모델 학습 → Python, TensorFlow/PyTorch 기반 모델 개발

  - 프론트엔드 구현 → React 기반 UI 개발

  - 백엔드 서버 구축 → Node.js 기반 REST API 개발

  - 데이터베이스 구축 → MySQL 기반 데이터 관리

  - 서비스 연동 → REST API 기반 프론트–백엔드–AI 서버 연동

  - 배포 및 테스트 → 로컬 서버 및 클라우드 환경 활용

|  | - 기대방향 |
| --- | --- |
|  | 1. 운동 효율 및 안전성 향상 |
|  | - AI 기반 실시간 자세 분석 및 교정 기능을 통해 사용자의 잘 못된 자세를 즉시 개선하여 부상 위험을 감소시키고, 보다 효율 적인 운동 수행이 가능하도록 지원함. 2. 사용자 맞춤형 서비스 기반 만족도 증대 |
|  | - 개인별 운동 수준, 기록, 정확도 데이터를 종합 분석하여 맞춤 형 운동 가이드를 제공함으로써 사용자 만족도 및 서비스 신뢰 도를 향상시킴. |
|  | 3. 지속적인 운동 참여 및 습관 형성 유도 |
| 기대효과 | - 리워드 시스템과 Best Fit 자동 촬영 기능을 통해 사용자에게 성취감을 제공하고, 장기적인 운동 참여와 꾸준한 운동 습관 형 성을 유도함. |
| 및 활용방안 | - 활용방안 |
|  | 1. 사용자 커뮤니티 기능 확장 |
|  | - 운동 후기, 성과 공유, 정보 교류를 위한 커뮤니티 공간을 구 축하여 사용자 간 소통을 활성화하고 서비스 충성도 향상을 도 모함. |
|  | 2. 피트니스 기관 및 헬스장 연계 서비스 확대 |
|  | - 헬스장 및 퍼스널 트레이너와 연계한 온라인·오프라인 통합 코 칭 서비스를 제공하여 서비스 활용 범위를 확대함. |
|  | 3. 웨어러블 기기 및 헬스케어 플랫폼 연동 |
|  | - 스마트워치 및 헬스 밴드 등 웨어러블 기기와 연동하여 심박 수, 소모 칼로리 등 건강 데이터를 통합 관리하는 종합 헬스케어 플랫폼으로 확장 가능함. |

- Business Research Insights, Fitness App Market Report, 2026

- ZIPDO, “South Korea Fitness Industry Statistics 2025”

- Journal of Sports Medicine, Incorrect Form Injury Risk, 2023